Практичне завдання "Розроблення та управління проектами у

публічній сфері"

Завдання № 1

Визначення основних учасників проекту

Проект «Водозабезпечення села Суворівське Тульчинського району Вінницької області»

Опис проблеми

Нині забезпечення населення чистою питною водою є таким же вкрай важливим і необхідним, як забезпечення електроенергією, природним газом, надання інших комунальних послуг, спрямованих на поліпшення умов життєдіяльності жителів села.

У с. Суворовському водопостачання його жителів відбувається із 32 громадських та 63 особистих криниць, які утримуються і обслуговуються самими ж громадянами при фінансовій підтримці виконкому сільської ради. Кількість криниць на рівнинній території села, водозабір в яких здійснюється з глибини 6 – 12 метрів, певною мірою задовольняє потреби населення в питній воді.

Але на горбистій місцевості села, що складає 2/5 від загальної території, кількість криниць вкрай недостатня через неможливість їх будівництва на великі глибини. Там підземні водоносні шари залягають на глибині 25 – 35 м.

До недавнього часу таке водозабезпечення влаштовувало громадян. Але об’єм води в діючих криницях щорічно зменшується. Особливо це стало відчутно в останні 3 – 5 років. У двох третинах з них рівень води понизився наполовину, в 20% – майже на три четвертих, а в кожній десятій криниці вода зникла повністю. Із цієї причини водозабезпечення населення питною водою із наявних джерел водозабору вкрай недостатнє, а на окремих вулицях села виникла загроза зникнення таких джерел.

Однією із проблем є те, що за останні 10 – 12 років якість води в криницях значно погіршилась, про що свідчать результати лабораторних досліджень, проведених районною санепідемстанцією. Зокрема жорсткість води при допустимій нормі 7 одиниць сягає 17 – 23, вміст нітратів у воді більшості криниць перевищує допустимі норми в 2 – 4 рази (норма 45 мл/дм3 ), показник кол-індексу (вміст в 1 л води числа бактерій групи кишкової палички), при нормі 10 одиниць, у воді багатьох криниць становить 80 – 190, а в окремих сягає до 2 300 одиниць.

Вкрай низька якість питної води негативно впливає на здоров’я жителів села, особливо дітей і соціально вразливих груп, про що свідчать медичні статистичні дані про щорічне зростання захворюваності серед населення. Очистка криниць і їх санітарна обробка при цьому частково поліпшують якість води в них, до того ж на короткі терміни.

Отже, нагальною потребою є забезпечення якісною питною водою і в достатній кількості всіх груп населення, яке проживає на території села, що планується охопити мережею водогонів. На 17-ти вулицях загальною протяжністю 19,6 км проживає 968 осіб, у т.ч. 387 пенсіонерів (40%), 175 дітей (18%), 48 інвалідів різних категорій (5%). Із 406 осіб працездатного віку безробітні складають 167 осіб (17%). У селі є 163 домогосподарства і 7 об`єктів соціальної та виробничої сфери. Для вирішення проблем розвитку села створено орган самоорганізації населення – Сільський комітет «Громада».

З ЧОГО РОЗПОЧАТИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ. ЕТАП ПРОГРАМУВАННЯ

Основним мотивом, який спонукає до розроблення проекту, є наявність проблеми, яку неможливо вирішити в інший спосіб.

В основі всіх проблем у публічній сфері є потреби заінтересованих осіб. Отже, робота над проектом має розпочинатися з визначення основних заінтересованих осіб та їх потреб/інтересів і з опису проблеми. Такі дії у проектному циклі виконуються на етапі програмування.

На етапі програмування головна увага зосереджена на визначенні проблеми. Результатом цього етапу має стати опис проблеми.

Аналіз заінтересованих осіб (учасників) тісно пов`язаний з аналізом проблеми. Природу проблеми можна достеменно зрозуміти лише оцінивши потреби кінцевих споживачів.

Список основних завдань етапу програмування:

1. Визначити основних заінтересованих осіб (учасників) проекту, оцінити їх:

•	 потреби;

•	 інтереси;

•	 можливості.

2. Визначити і проаналізувати пріоритетні проблеми/обмеження й можливості розвитку. Розробити «Дерево проблем».

3. Визначити цілі розвитку, які стосуються встановлених пріоритетів проблем/обмежень. Розробити «Дерево цілей».

Завдання 1. Визначення основних учасників проекту

Основні кроки при проведенні аналізу учасників наведено у табл.1.

Таблиця 1

Основні кроки при проведенні аналізу заінтересованих осіб

| Кроки | Завдання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- |
| 1 | Визначити загальну проблему або сприятливу можливість для розвитку | Усвідомлено проблему для розподілення ресурсів відповідно до потреб пріоритетних груп |
| 2 | Визначити всі групи, які зацікавлені у (потенційному) проекті | Визначені всі учасники та описані їх основні характеристики |
| 3 | Визначити ролі кожної групи, інтереси, повноваження і можливості для участі у проекті (сильні та слабкі сторони) | Визначено ролі кожної групи учасників (цільові групи або групи мішені, кінцеві користувачі, треті особи), їх інтереси, повноваження та можливості (сильні та слабкі сторони) |
| 4 | Визначити обсяги співробітництва або конфлікт взаємовідносин між учасниками | Визначено напрями співробітництва (можливі спільні дії) та сфери конфлікту інтересів |
| 5 | Інтерпретувати результати аналізу та включити необхідну інформацію у схему проекту | Аналітична записка за результатами аналізу, яка має спонукати до належного використання ресурсів відповідно до потреб пріоритетних груп; використання таких методів управління й координації, що сприятимуть відповідальності та залученню учасників; приділення належної уваги конфлікту інтересів учасників під час розробки проекту |

Аналіз учасників здійснюють за допомогою моделі трикутника дійових осіб публічної політики, яка наведена на рис. 1.

Рис. 1. Трикутник дійових осіб публічної політики

Дійових осіб публічної політики називають ще заінтересованими особами або групами, які мають спільний інтерес у розв`язанні або збереженні статус-кво публічної проблеми.

Дійові особи публічної політики поділяються на три типи:

• соціальні групи, які є причиною виникнення суспільної проблеми (цільові групи або групи-мішені);

• соціальні групи, які зазнають негативного впливу зазначеної проблеми (кінцеві користувачі);

• політико-адміністративні органи влади, які розробляють і впроваджують публічну політику.

Крім зазначених типів дійових осіб виділяють так звані «треті особи», яких публічна політика торкається опосередковано і які від цього отримують користь або є обділеними у своїх можливостях.

Причинна гіпотеза публічної політики полягає у визначенні того, хто або що спричинило (без визначення суб`єктивної вини) колективну проблему, тобто визначаються цільові групи і кінцеві користувачі.

Гіпотеза втручання встановлює порядок державного втручання через закони, постанови, розпорядження, накази, що стимулюють або обмежують поведінку цільових груп.

Причинна гіпотеза та гіпотеза втручання формують модель причинності. Формулювання моделі причинності, встановлення дійових осіб і мотивів їх поведінки сприяють визначенню, уточненню та деталізації публічної проблеми, що у подальшому буде використовуватися для опису ідеї проекту.

Спочатку виявляють основні заінтересовані сторони (учасників), а потім визначають ознаки проблеми, основні складові та структуру невдоволення заінтересованих осіб. Для цього проводять консультації з зацікавленими сторонами. Цю роботу виконують шукаючи відповіді на такі запитання:

•  На які ознаки проблеми вказують заінтересовані сторони?

•  Чим не задовольняє заінтересовані сторони діяльність, яка вже проводилась з розв’язання проблеми?

•  Яким є ступінь злагоди з приводу проблеми та її розв’язання?

•  Наскільки складною є проблема (існування незгоди з визначення її масштабу, ідей та критеріїв)?

•  У чому виявляються нові ініціативи щодо розв’язання проблеми?

Результати аналізу записують у схему аналізу учасників (див. табл. 2).

Таблиця 2

Схема аналізу учасників

| Учасники та їх основні характеристики | Інтереси і вплив проблем | Потенціал і мотивація до запровадження змін | Можливі дії для задоволення інтересів учасників |
| --- | --- | --- | --- |

Завдання № 2

Аналіз проблем та побудова «дерева проблем

Це завдання виконується за такими кроками:

1. Створення групи для проведення «мозкового штурму».

2. Проведення «мозкового штурму» з метою визначення списку проблем.

3. Побудова «Дерева проблем».

4. Формулювання проблеми (опис проблеми).

Крок 1. Створення групи для проведення «мозкового штурму».

«Мозковий штурм» – це груповий метод вироблення ідей з визначення та розв`язання проблем.

Для проведення цього методу створюють групу учасників у складі 6 – 12 осіб з депутатів, представників бізнесу, активних громадян, фахівців з теми обговорення та потенційних бенефіціарів (кінцевих користувачів).

Крок 2. Проведення «мозкового штурму».

«Мозковий штурм» проводять протягом 60 – 90 хвилин. На початку заходу модератор ознайомлює учасників з темою обговорення, завданням і правилами проведення «мозкового штурму». Зокрема учасники мають висувати ідеї щодо теми обговорення, при цьому обов`язковою умовою є заборона критикувати висунуті ідеї. Кожну ідею потрібно стисло записувати на дошці чи фліп-чарті. У такий спосіб учасники «мозкового штурму» формують список проблем, серед яких вибираються пріоритетні.

Визначення пріоритетних проблем проводять за допомогою оцінювання.

Для проведення оцінювання встановлюють критерії та присвоюють їм числові значення. Результати оцінювання записують у матрицю рішень (таблиця 1).

Наприклад, за результатами «мозкового штурму» сформовано список з трьох проблем, які умовно позначимо А,Б,В. Для оцінки цих проблем розроблено такі критерії:

1. Актуальність проблеми (1-5 балів).

2. Соціально-економічна значущість (1-7 балів).

3. Маштабність і конкретність (1-6 балів).

4. Вирішуваність (1-5 балів).

Кожному критерію присвоюють числове значення від min до max і записують його у дужках (min-max).

Таблиця 1

Матриця рішень

| Рішення (про- блеми) | Актуальність проблеми | Соціально- економічна значущість | Маштабність і конкретність | Вирішувність | Зважена сума балів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | 4 | 6 | 4 | 5 | 111 |
| Б | 5 | 5 | 3 | 5 | 103 |
| В | 3 | 7 | 4 | 4 | 108 |

Проблеми оцінюють за визначеними критеріями та виставляють оцінки у відповідні комірки (див. табл. 1). Потім зважують оцінки критеріїв за кожною проблемою, визначають їх суму та записують у стовпець 6 (для зваження оцінки потрібно її значення помножити на максимально можливе). Проблема (А), яка набрала найбільшу зважену суму (111 балів), є найбільш пріоритетною і може бути вибрана як початкова.

Крок 3. Побудова «Дерева проблем».

Побудова «Дерева проблем» розпочинається з виокремлення із низки визначених за допомогою «мозкового штурму» проблем початкової проблеми. Потім визначають проблеми (причини), які споріднені з початковою, і розміщують їх нижче початкової. Чинники, які є безпосередніми наслідками початкової проблеми, розташовують вгорі. Всі інші проблеми упорядковують аналогічним чином і з`єднують стрілками згідно з причинно-наслідковими зв`язками.

Список завдань з розробки «Дерева проблем» наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Список завдань з розробки «Дерева проблем»

| Кроки | Завдання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення зацікавлених осіб. Обговорення проблем, які вважаються зацікавленими особами (учасників) пріоритетними | Список проблем, які турбують учасників |
| 2 | Зі списку проблем, визначених у кроці 1, відібрати одну початкову проблему | Визначено початкову проблему |
| 3 | Визначити проблеми, які мають відношення до початкової проблеми | Визначено проблеми, які мають відношення до початкової проблеми |
| 4 | Почати будувати діаграму «Дерево проблем» | 1. Проблеми, які є безпосередніми причинами початкової проблеми, розміщують знизу. 2. Проблеми, які є прямими наслідками початкової проблеми, розміщують угорі |
| 5 | Розміщення інших проблем, які мають відношення до причин і наслідків. Причини, які спричиняють один наслідок, розміщують на одному рівні діаграми | Розміщення всіх проблем, які занесені до списку проблем |
| 6 | З`єднайте проблеми стрілками згідно з причинно-наслідковими зв`язками | Розроблено початковий варіант діаграми «Дерево проблем» |
| 7 | Проведіть обговорення початкового варіанта «Дерева проблем» з заінтересованими особами | Виявлено проблеми, які не включені у початковий варіант діаграми. Доповнено діаграму |

Крок 4. Формулювання проблеми (опис проблеми).

Проблема має бути описана просто, прозоро і конкретно. В описі проблеми мають бути відповіді на такі запитання:

1. Що становить проблему, на розв’язання якої буде спрямовано проект? (коротко описують проблему її політичний, правовий, соціально-економічний, технічний, культурний контекст, вказують масштаб і вплив проблеми).

2. Чому з`явилася проблема? (зазначають симптоми і причини появи проблеми).

3. Кого стосується проблема? (описують зацікавлені сторони та їх інтереси).

4. Що вже робилося з розв’язання цієї проблеми і чому не вдалося досягнути позитивних результатів? (попередній досвід).

5. Що буде, якщо проблема не буде розв’язана? (обґрунтовується важливість проблеми та можливі наслідки).

Для опису проблеми необхідно використовувати переконливі аргументи, які повинні містити кількісні та якісні показники, конкретні цифри і факти (для цього використовуйте статистичні дані, матеріали аналітичних досліджень та опитувань потенційних бенефіціарів і експертів).

В описі проблеми показують її узгодженість з національними, регіональними і місцевими стратегічними пріоритетами та пріоритетами донора. При описі проблеми слід уникати складних словосполучень та складнопідрядних речень, перевантаження тексту специфічною термінологією.

Наголошуйте на можливостях, які з`являться, коли проблема буде розв’язана. Замість довгих описів використовуйте таблиці та діаграми.

Проблему формулюють так, аби її легко було перетворити у цілі та завдання.

Завдання № 3

Визначення цілей проекту та побудова «дерева цілей»

Ціль – це майбутній бажаний стан існуючої проблеми.

Визначення цілей проводиться шляхом конвертації негативних ситуацій «Дерева проблем» у позитивні ситуації, які є бажаними і реалістичними. При цьому причинно-наслідкові зв`язки перетворюються у зв`язки між засобами і досягненнями. За необхідності цілі переглядаються та уточнюються, а неприйнятні усуваються.

Список завдань з розробки «Дерева цілей» подано в табл.1.

Таблиця 1

Список завдань з розробки «Дерева цілей»

| Кроки | Завдання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- |
| 1 | Змінити всі негативні формулювання аналізу проблем на позитивні | Список бажаних і реальних цілей |
| 2 | Перевірити взаємозв`язки між засобами і кінцевими досягненнями (результатами) | Забезпечення правильності встановлення взаємозв`язків між засобами і результатами |
| 3 | Уточнити формулювання цілей, додати нові цілі, видалити цілі, які не є прийнятними (за необхідності) | «Дерево цілей» |

Приклад перетворення проблем водозабезпечення жителів с. Суворівське у цілі наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Від проблем до цілей

| Проблеми | Цілі |
| --- | --- |
| Існуюче водозабезпечення не задовольняє потреби населення за обсягом і якістю | Водозабезпечення задовольняє потреби населення села, зменшується кількість захворювань |
| Недостатні обсяги водозабезпечення | Водозабезпечення здійснюється у повному обсязі відповідно до потреб населення і норм забезпечення водою |

Завдання: побудувати «дерево цілей» водозабезпечення жителів с. Суворівське.